Apstiprinātas

ar Iekšlietu ministrijas

2018.gada 10.aprīļa

rīkojumu Nr.1-12/555

2015.gada __._________

Vadlīnijas par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu Iekšējās drošības fonda un Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros apstiprinātajiem projektiem

- Vispārīgie jautājumi

  - Vadlīnijas attiecas uz Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada periodam atbildīgo iestādi un deleģēto iestādi.

  - Vadlīniju mērķis ir noteikt vienotus principus, kurus atbildīgai iestādei un deleģētai iestādei jāievēro, pārbaudot projektu iepirkumu plānus, lemjot par projektu ietvaros plānoto iepirkumu iekļaušanu pirmspārbaužu plānā, kā arī veicot iepirkuma dokumentācijas vai iepirkuma norises pirmspārbaudes.

  - Iepirkumu pirmspārbaužu galvenais mērķis ir novērst pārkāpumus finansējuma saņēmēju rīkotajās iepirkuma procedūrās pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, tādējādi mazinot iespējamo finanšu korekciju risku.

- Iesaistīto institūciju funkciju nodalīšana

  - Ja atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde vienlaikus īsteno arī finansējuma saņēmēja funkcijas vai ir atbildīga par centralizēto iepirkumu veikšanu, kuru ietvaros tiks noslēgtas vispārīgās vienošanās vai līgumi, kuri tiks attiecināti uz finansējuma saņēmējiem, kas nav atbildīgā vai deleģētā iestāde, tai jānodrošina, lai pirmspārbaudes veiktu tā iestādes struktūrvienība vai amatpersona, kas nepieņem lēmumus attiecībā uz iepirkuma procedūru projekta ietvaros.

- Iekšējās procedūras apraksts par pirmspārbaužu kārtību

  - Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde izstrādā un apstiprina iekšējos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā veic iepirkumu pirmspārbaudes (turpmāk - kārtība).

  - Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde kārtībā iekļauj informāciju par:

    - iepirkumu plāna pārbaudi un iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaužu veikšanas kārtību;

    - iepirkumu pirmspārbaužu dokumentācijas apriti iestādē;

    - iepirkumu pirmspārbaužu plāna sagatavošanu un aktualizēšanu;

    - izlases veidošanu, t.sk., risku izvērtējuma veikšanu un kritērijus, kuriem iepirkumiem obligāti ir jāveic iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaudes;

    - finansējuma saņēmēja informēšanas kārtību par plānotajām pirmspārbaudēm un par pirmspārbaužu rezultātiem;

    - pirmspārbaužu veikšanas kārtību pie finansējuma saņēmēja uz vietas;

    - atkārtotas pirmspārbaudes veikšanas kārtību, ja atzinums bijis ar iebildumiem vai negatīvs;

    - pārbaudes atzinuma sagatavošanas kārtību un turpmāko rīcību.

  - Atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes kārtībai pievienojams pielikums „Iepirkumu plāna pārbaudes lapa” un pielikums „Iepirkumu pirmspārbaužu plāns”.

  - Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde, veicot iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudi, izmanto šajās vadlīnijās apstiprinātās pārbaudes lapas ( 1. - 4.pielikums);

  - Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde, veicot iepirkuma norises pirmspārbaudi, izmanto šajās vadlīnijās apstiprinātās pārbaudes lapas (5. - 8.pielikums).

4. Iepirkuma plāna pārbaude

  - Pārbaudot iepirkumu plānus, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde galvenokārt pārbauda:

    - vai plāns ir tehniski pareizi aizpildīts;

    - vai līguma priekšmets atbilst granta līgumā (turpmāk – GL) apstiprinātajam (pasākumiem, rezultātiem, projekta budžetam);

    - vai iepirkumu plānā iekļautā informācija neliecina par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem iepirkumu jomā, pārbaudot:

- vai atbilstoši norādītajai paredzamajai līgumcenai izvēlēta pareiza iepirkuma procedūra, t.sk., vai tiek piemērots atbilstošais iepirkumu regulējošais normatīvais akts (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8., 9. un 10.pants, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 13.panta ceturtā un piektā daļa, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.104)  5.punkts;

- vai līguma priekšmetu un procedūru uzskaitījums neliecina par iespējamu iepirkuma sadalīšanu daļās (PIL 11.pants, SPSIL 14.pants, MK noteikumu Nr.104 6. – 10.punkts).

  - Par katru iepirkumu plānu, ko finansējuma saņēmējs iesniedz pēc GL noslēgšanas, atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde sagatavo Iepirkuma plāna pārbaudes lapu.

  - Ja iepirkumu plāna pārbaudes lapā slēdziens ir „precizēt”, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, kas veic iepirkumu plāna pārbaudi, pieprasa finansējuma saņēmējam veikt precizējumus iepirkumu plānā un iesniegt to atkārtotai pārbaudei.

  - Ja, pārbaudot papildus sniegto informāciju (precizēto iepirkumu plānu vai paskaidrojumus) no finansējuma saņēmēja, joprojām iepirkumu plāns nav apstiprināms, iestāde, kura veic iepirkumu plāna pārbaudi, par to informē attiecīgo finansējuma saņēmēju, norādot, ka iespējama pilnīga vai daļēja to izdevumu neattiecināšana, kuri saistīti ar attiecīgajiem iepirkumiem.

  - Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, saņemot apstiprinātos GL grozījumus, lūdz finansējuma saņēmēju iesniegt aktualizēto iepirkumu plānu (ja tā aktualizēšana ir nepieciešama grozījumu rakstura dēļ), kā arī pārbauda, vai aktualizētais iepirkumu plāns ir „apstiprināms”.

- Iepirkumu pirmspārbaužu plāna sagatavošana

  - Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde sagatavo iepirkumu pirmspārbaužu plānu, kurā tiek iekļauti visi attiecīgajā finanšu gadā plānotie iepirkumi, pie katra iepirkuma norādot vai tiks veikta iepirkuma dokumentācijas vai norises pirmspārbaude, vai to, ka iepirkuma pirmspārbaude netiks veikta, ņemot vērā iestādes kārtībā noteiktos kritērijus obligāto iepirkumu pirmspārbaužu veikšanai.

  - Pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes par iepirkumu pirmpārbārbaužu veikšanu atbildīgās struktūrvienības vadītāja profesionālo spriedumu, iepirkumu pirmspārbaužu plānā var iekļaut arī iepirkumus, kuri neatbilst iestādes kartībā noteiktajiem kritērijiem iepirkumu obligāto pirmspārbaužu veikšanai.

  - Nepieciešamības gadījumā iepirkumu pirmspārbaužu plānu atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde var precizēt.

- Iepirkuma dokumentācijas pieprasīšana un pārbaudes veikšana pie finansējuma saņēmēja

  - Atbilstoši iepirkumu pirmspārbaužu plānā norādītajām iepirkuma procedūrām, kurām tiks veikta pirmspārbaude, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde saskaņā ar šo vadlīniju 6.2. un 6.4.apakšpunktu pieprasa informāciju attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem (vai faktiskajiem pasūtītājam, ja iepirkuma neveic finansējuma saņēmējs), norādot, vai tiks veikta iepirkuma dokumentācijas vai norises pirmspārbaude.

  - Iesniegt dokumentus (vai informāciju par dokumentiem) iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudei (nolikumu (uzaicinājumu), t.sk. tehniskās specifikācijas un pievienoto līgumprojektu) var pieprasīt rakstiski vienā no šādiem veidiem:

    - pēc iepirkuma procedūras iekļaušanas iepirkumu pirmspārbaužu plānā attiecīgajam finansējuma saņēmējam paziņo par pienākumu iesniegt iepirkuma dokumentāciju vai informēt par tīmekļa vietni, kurā dokumentācija pieejama, uzreiz pēc attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas;

    - noteiktā termiņā (piemēram, piecu darba dienu laikā) pēc attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas, finansējuma saņēmējam pieprasa iesniegt iepirkuma dokumentāciju.

  - Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes ietvaros var nepieprasīt iepirkuma dokumentāciju iesniegt atbildīgajā iestādē vai deleģētā iestādē (it sevišķi attiecībā uz liela apjoma tehnisko dokumentāciju), bet izmantot finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē pieejamo iepirkuma dokumentāciju. Šajā gadījumā atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde nodrošina attiecīgā iepirkuma dokumentācijas glabāšanu uz elektroniska datu nesēja vai papīra formā.

  - Iesniegt dokumentus atbildīgajā iestādē vai deleģētājā iestādē iepirkuma norises pirmspārbaudei (nolikumu (uzaicinājumu), t. sk. tehniskās specifikācijas un pievienoto līgumprojektu, saraksti ar piegādātājiem (ja tāda ir), iesniegtos pieteikumus vai piedāvājumus, iepirkuma komisijas locekļu apliecinājumus, ekspertu atzinumus (ja tādi ir), sanāksmju protokolus, pieņemtos lēmumus un procedūras ziņojumu) var pieprasīt vienā no šādiem veidiem:

    - pēc iepirkuma procedūras iekļaušanas iepirkumu pirmspārbaužu plānā attiecīgajam finansējuma saņēmējam paziņo par pienākumu iesniegt iepirkuma norises dokumentus uzreiz pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem vai kandidātu atlases rezultātiem pieņemšanas;

    - noteiktā termiņā (piemēram, piecu darbdienu laikā) pēc piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām finansējuma saņēmējam paziņo par pienākumu iesniegt iepirkuma procedūras norises dokumentus uzreiz pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem vai kandidātu atlases rezultātiem pieņemšanas.

  - Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde var veikt iepirkumu pirmspārbaudes pie finansējuma saņēmēja. Pārbaudes pie finansējuma saņēmēja var veikt šādos gadījumos:

    - ja finansējuma saņēmējs nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai nav to iesniedzis pilnā apjomā;

    - ja nepieciešams pārbaudīt liela apjoma dokumentāciju;

    - ja nepieciešams veikt atkārtotu pārbaudi un saņemt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju vai paskaidrojumus;

    - ja finansējuma saņēmējs nav sniedzis informāciju par konstatēto pārkāpumu vai trūkumu novēršanu;

    - ja šādu pārbaudi veikt lūdz finansējuma saņēmējs, pamatojot to ar kādu no iepriekš minētajiem gadījumiem vai citu iemeslu;

    - ja projekts ir uzskatāms par augsta riska projektu;

    - ja finansējuma saņēmēja mājaslapā nav pieejama visa nepieciešamā informācija;

    - citos gadījumos, kurus noteikusi atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde.

  - Atkarībā no iepirkuma pirmspārbaudes uz vietas veikšanas iemesla, tās laikā var tikt vērtēta visa ar iepirkumu saistītā dokumentācija, t.sk., iepirkuma norises pirmspārbaude, vai arī daļa no tās. Veicot pirmspārbaudi uz vietas, dokumentāciju pārbauda un atzinumu sagatavo saskaņā ar šo vadlīniju 7.nodaļā noteikto kārtību.

- Atzinuma sagatavošana un turpmākā rīcība

  - Lai sagatavotu atzinumu par iepirkuma dokumentāciju un iepirkuma norisi, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde vērtē iepirkuma dokumentācijas satura un finansējuma saņēmēja rīcības atbilstību iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā pārbaudes lapā noteiktās prasības, sniedzot atbildi uz visiem attiecīgajā punktā iekļautajiem jautājumiem un apakšjautājumiem. Pārbaudes lapas veidu izvēlas, ņemot vērā pirmspārbaudes objekta veidu – iepirkuma dokumentācijas pārbaude vai iepirkuma norises pārbaude, kā arī finansējuma saņēmēja juridisko statusu.

  - Pārbaudes lapā sadaļā „Secinājumi” norāda pārkāpumus vai nepilnības, kas konstatētas, veicot pirmspārbaudi, tai skaitā, vai starp iepirkuma pretendentiem nav konstatējams iespējams Konkurences likuma pārkāpums. Ja nepieciešams, pārbaudes lapā norāda, vai no finansējuma saņēmēja ir jāsaņem papildu informācija, kā arī citas ziņas, kas ir būtiskas atzinuma sagatavošanai. Iespējama Konkurences likuma pārkāpuma gadījumā atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde sagatavo informāciju Konkurences padomei tālākai izvērtēšanai.

  - Ja pārbaude tiek veikta uz vietas, pārbaudes lapā norāda dokumentus, kas tiek pārbaudīti. Lai apstiprinātu to dokumentu sarakstu, kas tika izsniegti pārbaudē uz vietas, atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes pārstāvis pārbaudes lapu iesniedz parakstīšanai finansējuma saņēmēja pārstāvim.

  - Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pārbaudes lapā norāda secinājumus (ja iepirkuma dokumentācijā vai norisē ir konstatēti pārkāpumi, tos pamato ar attiecīgajām tiesību normām) un pārbaudes atzinuma veidu. Pēc pārbaudes lapas apstiprināšanas, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde sagatavo vēstuli finansējuma saņēmējam, norādot tajā visus konstatējumus un atzinuma veidu, kā arī (ja nepieciešams) sniedz norādes par turpmāko darbību.

  - Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde sniedz:

    - pozitīvu atzinumu – ja iepirkuma dokumentācijā vai norisē nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi vai trūkumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (par nebūtiskiem uzskatāmi formāli pārkāpumi, piemēram, protokolu izsniegšana pāris dienu vēlāk, nekā PIL noteikts, kas, visticamāk, nevar ietekmēt uzvarētāja noteikšanu, ja vien šis apstāklis nav ierobežojis piegādātāja iespējas iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā);

    - atzinumu ar iebildumiem – ja iepirkuma dokumentācijā vai norisē ir konstatēti pārkāpumi vai trūkumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā, t.i.,:

- iepirkuma dokumentācijas pārbaudes gadījumā – ja šīs prasības ir iespējams ar grozījumiem vai citā veidā labot, t.i., ja nav iestājies piedāvājumu/ pieteikumu iesniegšanas termiņš vai ja plānotie grozījumi nav tik būtiski, lai to rezultātā mainītos piegādātāju loks;

- iepirkuma norises pārbaudes gadījumā – ja nav noslēgts iepirkuma līgums, t.i., finansējuma saņēmējam ir iespējams pārvērtēt pieņemto lēmumu un noteikt citu uzvarētāju, vai atlasīt citus kandidātus piedāvājuma iesniegšanai, vai arī pārtraukt procedūru;

    - negatīvu atzinumu – ja iepirkuma dokumentācijā vai iepirkuma norisē ir konstatēti pārkāpumi un tos nav iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā, t.i.,:

- iepirkuma dokumentācijas pārbaudes gadījumā – ja dokumentācija netiek grozīta un ir iestājies piedāvājumu/ pieteikumu iesniegšanas termiņš vai plānotie grozījumi ir tik būtiski, ka to rezultātā mainītos pretendentu loks;

- iepirkuma norises pārbaudes gadījumā – ja pārkāpumi piedāvājumu/pieteikumu vērtēšanā netiek novērsti un tiek noslēgts iepirkuma līgums.

  - Ja pirmspārbaude attiecas uz slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, vai konkursa procedūru ar sarunām, vai konkursa dialogu, ieteicams pārbaudi veikt divos etapos (ar mērķi efektīvi novērst pārkāpumus):

- iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes gadījumā vispirms tiek pārbaudīts kandidātu atlases nolikums, par kuru tiek sniegts starpatzinums, un pēc pārkāpumu vai trūkumu novēršanas, ja tādi ir konstatēti (grozījumu veikšanas kandidātu atlases nolikumā), un kandidātu atlases tiek pārbaudīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

- iepirkuma norises pirmspārbaudes gadījumā vispirms tiek pārbaudīts lēmums par atlasītajiem kandidātiem, par kuru tiek sniegts starpatzinums, un pēc pārkāpumu vai trūkumu novēršanas, ja tādi ir konstatēti (kandidātu atlases rezultātu pārvērtēšanas) tiek pārbaudīts lēmums par uzvarētāju.

  - Ja atzinums ir ar iebildumiem, vēstulē atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde norāda finansējuma saņēmējam, ka tam pēc atzinuma saņemšanas jāsniedz atbildīgajai iestādei vai deleģētai iestādei rakstiska informācija par pārkāpumu vai trūkumu novēršanu.

  - Ja atzinums ir ar iebildumiem, atbildīgajai iestādei vai deleģētai iestādei savā vēstulē ieteicams norādīt, ka nepieciešamos grozījumus iepirkuma dokumentācijā finansējuma saņēmējam ir iespējams pirms to oficiālas publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja un finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē saskaņot ar atbildīgo iestādi vai deleģēto iestādi (lai novērstu situāciju, ka finansējuma saņēmējs nepareizi saprot atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes norādes un attiecīgi publicē neatbilstošus grozījumus). Vēstulē norāda arī kārtību grozījumu projekta saskaņošanai ar atbildīgo iestādi vai deleģēto iestādi. Vēstulē (ja atzinums sniegts par iepirkuma dokumentāciju) ir jānorāda, ka grozījumi veicami, ievērojot attiecīgās PIL un MK noteikumu Nr.104 normas vai Iepirkuma uzraudzības biroja skaidrojuma “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” prasības.

  - Ja tas nepieciešams atzinuma sagatavošanai, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde var pieprasīt finansējuma saņēmējam papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma norisi.

  - Vēstuli ar atzinumu atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde sagatavo ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā PIL 9. un 10.panta, MK noteikumu Nr.104 iepirkumiem un desmit darbdienu laikā PIL 8.panta un Iepirkuma uzraudzības biroja skaidrojuma “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”  iepirkumiem par iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes rezultātiem un 15 darbdienu laikā par iepirkuma norises pirmspārbaudes rezultātiem. Atzinumu ieteicams papildus nosūtīt finansējuma saņēmējam pa e-pastu. Ja tiek veikta iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaude attiecībā uz:

- PIL 8.panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām vai citām procedūrām, kurās piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts virs 25 dienām, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde nodrošina atzinuma nosūtīšanu finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām;

- procedūru, kurai piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 25 dienas vai īsāks, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde nodrošina atzinuma nosūtīšanu finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā četras darbdienas pirms piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām;

- slēgtā konkursa uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde nodrošina atzinuma nosūtīšanu finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Sniedzot atkārtotu atzinumu par iepirkuma dokumentāciju un iepirkuma norisi, atbildīgā vai deleģētā iestāde vērtē iepirkuma dokumentācijas satura un finansējuma saņēmēja rīcības atbilstību iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz sākotnējā atzinumā norādīto pārkāpumu vai trūkumu apjomu, kā arī pārbauda, vai finansējuma saņēmējs nav papildus veicis citus grozījumus dokumentācijā vai pieņēmis citus lēmumus attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātiem. Atzinumu sagatavo un nosūta šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

  - Ja finansējuma saņēmējs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, neskatoties uz to, ka par iepirkumu tika sniegts negatīvs atzinums, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.C(2013) 9527 ar ko izstrādā un apstiprina pamatnostādnes par tādu finanšu korekciju noteikšanu, kuras publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas  gadījumā Komisija veic attiecībā uz izdevumiem, ko finansē Savienība saskaņā ar dalīto pārvaldību noteikto, piemēro finanšu korekciju un atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā kārtībā atgūst neatbilstošos izdevumus.

  - Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, kas veikusi pirmspārbaudi, nodrošina ar pirmspārbaudi saistītās dokumentācijas uzglabāšanu un pieejamību četrus gadus pēc attiecīgā finanšu gada, uz kuru attiecas iepirkuma pirmspārbaude, atlikuma saņemšanas no Eiropas Komisijas.

PIL 9.panta, kā arī 10.panta (2.pielikumā ietverto pakalpojumu iepirkums) piemērošanas gadījumā kā obligāta prasība nav izvirzīta līgumprojekta pievienošana nolikumam (tehniskajām specifikācijām). MK noteikumu Nr.104 piemērošanas gadījumā līgumprojekts nav jāpievieno

Pirmspārbaude var tikt veikta un atzinums var tikt sniegts par iepirkuma komisijas apstiprinātu nolikumu (dokumentāciju) pirms iepirkuma izsludināšanas ar nosacījumu, ka tiek veikta arī attiecīgā iepirkuma norises pirmspārbaude. Ja atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudi veic pirms iepirkuma izsludināšanas, jāpapildina iepirkuma procedūras norises pārbaudes lapas ar jautājumiem, kuri nevarēja tikt pārbaudīti iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes ietvaros, t.sk. vai ir atbilstoši noteikts CPV kods, līguma veids, vai paziņojumā norādītā informācija atbilst nolikumā noteiktajam, vai iepirkuma norises pārbaudes ietvaros pieejamā nolikuma redakcija atbilst tai nolikuma redakcijai, par ko iepriekš tika sniegts pozitīvs atzinums.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK Preambulas 81.punktam izmaiņām iepirkuma procedūras dokumentos nevajadzētu būt tik būtiskām, ka tās būtu ļāvušas piedalīties citiem kandidātiem, nevis sākotnēji atlasītajiem, vai ka tās būtu ļāvušas iepirkuma procedūrai piesaistīt papildu kandidātus. Tas jo īpaši varētu attiekties uz gadījumiem, kad izmaiņas līguma vai pamatnolīguma raksturu padara par materiāli atšķirīgu no tā, kas sākotnēji paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos.